МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2012 	№ 162

г.п. Дубровка

Об утверждении муниципальной адресной Программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов, расположенных на территории МО «Дубровское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2012 год»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить муниципальную адресную Программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2012 год», согласно приложению.

2.	Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Дубровки».

3.	Настоящее решение вступает в законную силу после официального опубликования.

4.	Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации по вопросам строительства, энергетического комплекса и ЖКХ И.А. Яковлева.

И.о. главы  администрации 	В.Н. Шинкаренко

Приложение № 1

к постановлению  администрации

МО «Дубровское городское поселение»

№ 162 от 03 июля 2012 г.

Муниципальная адресная программа

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных

жилых домов, расположенных на территории МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области на 2012 год»

| № п/п | ПАСПОРТ программы |
| --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2012 год» |
| 2 | Срок реализации программы | С момента утверждения по 31 декабря 2012 года |
| 3 | Заказчик программы | Заместитель главы администрации МО «Дубровское городское поселение» по вопросам строительства, энергетического комплекса и ЖКХ Яковлев И.А. |
| 4 | Исполнители программы | Администрация МО «Дубровское городское поселение» |
| 5 | Цель программы | Ремонт дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Дубровское городское поселение» |
| 6 | Задачи программы | - снижение аварийности, ремонт дорожного покрытия, тротуаров и ливневой канализации дороги местного значения по ул. Пионерская; - благоустройство дворовой территории улучшение комфортности среды проживания граждан многоквартирного жилого дома №1 по ул. Томилина; - снижение аварийности, ремонт пешеходного перехода по ул. Ленинградская; - снижение аварийности, ремонт дорожного покрытия, тротуаров и ливневой канализации дороги местного значения по ул. Весенняя. |
| 7 | Объем и источники финансирования программы в 2012 году | Всего (руб.) | Средства бюджета Ленинградской области (руб.) | Средства бюджета МО «Дубровское городское поселение» (руб.) |
|  |  | 13 847 531 - 22 | 2 898 390 | 10 949 141 - 22 |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | улучшение комфортности для проживания жителей МО «Дубровское городское поселение»; улучшение транспортной инфраструктуры; |

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Мероприятия | Наименование объекта | Характеристика объекта | Требуемые средства, всего (руб.) | Требуемые средства (руб.) | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет ЛО | Местный бюджет |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | Ул. Пионерская | Площадь -1645,2кв.м., Протяженность - 348м., Ширина – 3,0-5,5м. | 2 871 074 | 1 270 608 | 1 600 466 | 3-4 квартал 2012г. |
| 2 | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов | Ул. Томилина, д.1 | Площадь -4365кв.м. | 5 642 476 | 1 627 782 | 4 014 694 | 3-4 квартал 2012г. |
| 3 | Устройство пешеходного перехода | Ул. Ленинградская | Площадь - 288 кв.м. Протяженность – 240 м. Ширина – 1,2 м. | 1 044 136,71 | - | 1 044 136,71 | 3-4 квартал 2012г. |
| 4 | Благоустройство улицы Весенняя | Ул. Весенняя | Площадь – 2 310 кв.м. Протяженность – 385 м. Ширина – 6 м. | 4 289 844,51 | - | 4 289 844,51 | 3-4 квартал 2012г. |
|  | ВСЕГО |  |  | 13 847 531,22 | 2 898 390 | 10 949 141,22 |  |