О Т Ч Е Т

об исполнении мероприятий в рамках муниципальныхпрограмм муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | План, сумма (тыс. руб.) | Факт, сумма(тыс.руб) | В т.ч. за счет средств областного бюджета | % исполнения | Причины неисполнения плановых мероприятий |
| **Муниципальная программа «Безопасность в МО «Дубровское городское поселение**  | **168,3** | **148,3** | **0** | **88,1** | Уменьшение суммы договора  |
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Дубровского городского поселения» | 168,3 | 148,3 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению общественного порядка на территории Дубровского городского поселения» | 168,3 | 148,3 | 0 |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети в МО «Дубровское городское поселение»**  | **1271,6** | **1264,1** | **625,3** | **99,4** |  |
| Подпрограмма «Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего пользования»» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» | 1271,6 |  1264,1 | 625,3 |  |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. в населенных пунктах ЛО в рамках подпрограммы «Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего пользования» (**ул. Смурова от д.**№ **1 до дома №20)** | 320,2 | 320,2 | 283,5 |  |  |
| Выполнение работ по установке дорожных знаков и устройству искусственных неровностей на дороге . нанесению разметки  | 216,0 | 216,0 | 0 |  |  |
| Работы по устройству дренажной системы вдоль дорог | 194,7 | 194,7 | 0 |  |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. в населенных пунктах ЛО в рамках подпрограммы «Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего пользования» (**ул. Смурова от д. № 2 до ул. Щурова)**  | 94,2 | 94,2 | 83,4 |  |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. в населенных пунктах ЛО в рамках подпрограммы «Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего пользования» (**ул. Пограничная от пересечения с ул. Павленкодо пересечения с ул.Дубровской)**  | 160,1 | 160,1 | 141,7 |  |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. в населенных пунктах ЛО в рамках подпрограммы «Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего пользования» (**ул. Березовой от пересечения с ул.Павленко до пересечения с ул.Защитников Отечества )** | 131,8 | 131,8 | 116,7 |  |  |
| Прочие мероприятия по содержанию дорог | 154,6 | 147,1 | 0 |  |  |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | 13939,1 | 13939,1 | 1555,9 | **100,0** |  |
| **Жилищное хозяйство** | 5826,8 | 5826,8 | 0 | **100,0** |  |
| Подпрограмма "Развитие жилищного фонда МО "Дубровское городское поселение" на 2018 год " | 5826,8 | 5826,8 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие «Утилизация аварийных домов ,вывоз крупногабаритных отходов» | 5826,8 | 5826,8 | 0 |  |  |
| **Подпрограмма "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры МО "Дубровское городское поселение"**  | **8112,3** | **8112,3** | 0 | **100,0** |  |
| **Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры»** | 3665,3 | 3665,3 | 0 |  |  |
| Выполнение работ по ремонту участков магистральной линии тепловой сети г.п.Дубровка | 2132,3 | 2132,3 | 0 |  |  |
| Выполнение работ по прокладке дренажной канализации | 1533,0 | 1533,0 | 0 |  |  |
| **Основное мероприятие «Работы по газификации жилых домов поселения»** | 3934,4 | 3934,4 | 1299,6 |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации для газификации жилых домов по ул.Набережной, Невской, Динкевича, Школьной, 1 Пятилетки, пер.Светлый, за счет средств местного бюджета | 3486,6 | 3486,6 | 921,0 |  |  |
| Строительство газопровода на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей , в т.ч. ПИРы за счет средств областного бюджета | 447,8 | 447,8 | 378,6 |  |  |
| **Основное мероприятие «Приобретение спецтехники и оборудования для жилищно-коммунальных нужд Дубровского городского поселения в лизинг (сублизинг)** | 512,6 | 512,6 | 256,3 |  |  |
| **Муниципальная программа "Благоустройство территории МО «Дубровское городское поселение»**  | **27974,2** | **27974,2** | **7000,0** | **100,0** |  |
| **Подпрограмма "Обеспечение санитарного состояния территории МО «Дубровское городское поселение», высоких эстетических качеств и комфортности среды проживания"** | 8850,9 | 8850,9 | 7000,0 |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния территории МО «Дубровское городское поселение», высоких эстетических качеств и комфортности среды проживания" | 8850,9 | 8850,9 | 7000,0 |  |  |
| Работы по обустройству и ремонту детских игровых площадок, детского игрового и спортивного оборудования  | 1252,1 | 1252,1 | 0 |  |  |
| Подготовка основания для спортивной площадки универсального назначения с установкой оборудования  | 7025,8 | 7025,8 | 7000,0 |  |  |
| Работы по устройству площадки под ТБО | 99,9 | 99,9 | 0 |  |  |
| Работы по благоустройству дворовых и междворовых территорий | 263,9 | 263,9 | 0 |  |  |
| Приобретение кусторезов для выполнения работ по благоустройству  | 64,3 | 64,3 | 0 |  |  |
| Оплата работ по благоустройству участникам летней трудовой бригады учащихся | 144,9 | 144,9 | 0 |  |  |
| **Подпрограмма "Развитие и реконструкция сетей уличного освещения на территории МО "Дубровское городское поселение"** | **1624,7** | **1624,7** | **0** |  |  |
| Основное мероприятие «Улучшение качества уличного освещения» на территории МО "Дубровское городское поселение" | 1624,7 | 1624,7 | 0 |  |  |
| Выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения в рамках 3-оз | 1250,0 | 1250,0 | 1064,0 |  |  |
| Работы по содержанию сетей уличного освещения уличного освещения  | 374,7 | 374,7 | 0 |  |  |
| **Подпрограмма "Озеленение"** | **55,0** | **55,0** | 0 |  |  |
| Основное мероприятие "Озеленение территории" | 55,0 | 55,0 | 0 |  |  |
| Подготовка почвы, посадка кустарников, цветов и уход за насаждениями | 55,0 | 55,0 | 0 |  |  |
| **Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского в пос. Пески»** | **60,1** | **60,1** | 12,1 |  |  |
| Основное мероприятие «Борьба с борщевиком Сосновского» | **60,1** | **60,1** | 12,1 |  |  |
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Дубровского городского поселения (пос. Пески)  | **60,1** | **60,1** | 12,1 |  |  |
| **Муниципальная программа "Культура и Спорт МО "Дубровское городское поселение** | **79815,8** | **79667,0** | **71035,5** | **99,8** |  |
| **Подпрограмма "Развитие культуры в МО "Дубровское городское поселение"** | 6543,2 | 6543,2 | 457,1 |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по культуре и спорту Дубровского г. п.» | 6543,2 | 6543,2 | 0 |  |  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 3981,0 | 3981,0 | 0 |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1648,0 | 1632,9 | 0 |  |  |
| Расходы на выплату стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры из средств областного бюджета | 914,2 | 914,2 | 457,1 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Дубровскоегородское поселение»** | **73272,6** | **73123,8** | **70578,4** |  |  |
| **Основное мероприятие «Развитие физической культуры и массового спорта**» | **210,0** | **201,7** | **0** |  |  |
| Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Дубровское городское поселение» | 210,0 | 201,7 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие «Строительство спортивного объекта- футбольного поля»  | 73062,6 | 72922,1 | 70578,4 |  |  |
| Строительство спортивного объекта- футбольного поля | 73062,6 | 72922,1 | 70578,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |